Министерство науки и образования РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / федеральное государственное бюджетное / образовательное учреждение высшего образования / «Казанский государственный энергетический университет»

Кафедра информационных технологий и интеллектуальных систем

Отчет по практической работе №3
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
по дисциплине
«Разработка эксплуатационной документации программного обеспечения организационного управления и бизнес-процессов»

Выполнил:
студент гр. ПИ-1-22
Соловьёв Л. А.
Проверил:
Доцент Хабибрахманова А.И.

# Казань, 2023

Существуют такие технологии разработки ПО как каскадная модель, модель прототипирования, RAD-модель, итерационная модель, спиральная модель, и гибкие методологии(Scrum, FDD(Feature Driven Development), TDD(Test Driven Development)).
Каскадная модель — основана на поочередном переходе с одной стадии к другой, отсутствует возможность возвращения на на более раннюю стадию, что осложняет клиентоориентированность.
Модель прототипирования позволяет создать прототип ПО до или в течение этапа составления требований к программному продукту. Обладает повышенной клиентоориентированностью, однако в ней нет конкретных дат завершения процессов, следовательно, прототипирование может затянуться или требования измениться(возможно, нужно будет начинать всё с начала).
RAD-модель — создан для достижения более высоких скоростей разработки и качества ПО. Обеспечивает высокую скорость разработки ПО, интерфейс, адаптируемость, однако обладает уменьшенный контроль.
Итерационная модель — модель основанная на многократном повторении всех стадий разработки, обладает гибкостью, возможностью изменения траектории разработки ПО в случае каких-либо ошибок, однако количество итераций может быть очень большим, а следовательно затрудняется целостное понимание возможностей и ограничений проекта.
Спиральная модель представляет собой комбинацию каскадной и итерационной модели. Обладает теми же преимуществами и минусами итерационной модели, однако является более совершенной.
Scrum — модель, которая предполагает регулярное отслеживание процесса работы, что позволяет видеть результативность прилагаемых усилий, оценить правильность направления движения и решать задачи с меньшими усилиями. Но успех проекта во многом зависит от скрам-мастера, не под каждую сферу деятельности можно адаптировать метод скрам, сложность внедрения и требование регулярной коммуникакации с заказчиком, что тормозит процесс.
FDD — эта методология, целью которой является разработка реального, работающего программного обеспечения систематически, в поставленные сроки. Методология позволяет быстрее взращивать функциональность и уменьшить количество ошибок, обладает подходит в основном для больших проектов и обладает значительными затратами на внедрение и обучение.
TDD — методология разработки ПО, которая основывается на повторении коротких циклов разработки, сначала пишется тест, затем программный код, который реализует поведение системы и позволит пройти написанный тест. Затем проводится рефакторинг с постоянной проверкой прохождения тестов.

За методологию разработки ПО была выбрана методология TDD, она более подходит для разработки проекта в маленьких командах и можно реально оценивать прогресс проекта. В разработке с помощью этой методологии можно быть уверенным наверняка, ведь весь код будет заранее тестироваться и работать.

Контрольные вопросы:
1) Это метод, в котором проект проектируется, реализуется и тестируется инкрементно (то есть каждый раз с небольшими добавлениями) до самого окончания разработки. Включается в себя как разработку, так и поддержку продукта.
Преимущества:
1. Приложение выходит рабочим на ранней стадии ЖЦ
2. Гибкость. Изменение масштабов и требований проектов менее затратно.
3. Небольшие итерации упрощают тестирование и внесение правок
4. Проще узнать риски и их устранить
5. Каждая итерация — контрольная точка проекта
Недостатки:
1. Каждая фаза итерации неподвижна
2. Могут возникнуть проблемы относительно архитектуры системы, так как все требования заранее не известны.
2) Итеративная разработка ПО — это процесс создания ПО, который осуществляется небольшими этапами, в ходе которых ведется анализ полученных промежуточных результатов, выдвигаются новые требования и корректируются предыдущие этапы работы.
Отлично подходит для больших проектов, для проектов с неопределенными требованиями и для программных продуктов, которые носят инновационный характер и основаны на бизнес-гипотезах.
3) RAD сконцентрирован на быстром получении обратной связи от пользователей, тогда как XP делает упор на командную работу и автоматизацию тестирования. А так же XP стремится к постоянной обратной связи с заказчиком и максимальной прозрачности.
4) Основные критерии выбора технологии разработки ПО:
- Размер проекта. Если проект небольшой — методология Agile(SCRUM/Kanban). Если проект крупный и требует строгого планирования и контроля, то каскадная методология подходит больше.
- Гибкость. Если требуется возможность быстрого реагирования, то Agile методологии подходят больше. Если требования жестко определены и не предполагается их изменение, то каскадная методология или методология V-model могут быть предпочтительнее.
- Тип проекта. Веб — Agile, встроенное ПО — MDD.
- Уровень опытности. Если команда имеет опыт работы с Аджаил и готова к частым итерациям и изменениям, то Аджаил — подходящий выбор. Иначе, может подойти каскадная модель.
- Вовлеченность заказчика. Чем она больше, тем больше подходит методология Agile.
- Требования. Если проект подчиняется определенным регулированиям или стандартам, то может быть необходимо выбрать методологию, которая обеспечит соответствие этим требованиям.
- Временные ограничения. Важно учесть сроки разработки. Если проект необходим уже очень скоро — Agile, лучше всего.